**Adoção UAST**

**registro de reunião da retrospectiva sprint4**

**PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE**

**REUNIÃO (11/10)**

* **O que foi bem**

A equipe conseguiu seguir a carga horária diária de acordo com as horas propostas pela Sprint BurnDown.

* **O que não foi tão bem**

A equipe teve dificuldade com o controle de versões do sistema, onde ficou impossibilitado o compartilhamento do código entre a equipe.

* **Melhoras**

A equipe busca trabalhar com tarefas menores que possibilitem o compartilhamento do código rapidamente, com isso evitar erros de mesclagem no controle de versões.