**ADOÇÃO UAST**

**registro de reuniões Diárias**

**Processo de Desenvolvimento de Software**

**SPRINT 4**

**REUNIÃO I (04/10)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Breno** |  |
| **O que foi feito?** | * **Foi discutido sobre o desenvolvimento da Sprint-4** |
| **O que pretende fazer?** | * **Criar model Administrador** * **Criar tela Cadastro Administrador** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Danilo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Nada** |
| **O que pretende fazer?** | * **Estudar a Biblioteca JInternalFrame e Atualizar os eventos de Chamadas das Telas.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Pouco Conhecimento sobre a Biblioteca** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Alexandre** |  |
| **O que foi feito?** |  |
| **O que pretende fazer?** |  |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** |  |

**REUNIÃO II (05/10)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Breno** |  |
| **O que foi feito?** | * **Criação model Administrador** * **Criação tela Cadastro Administrador** |
| **O que pretende fazer?** | * **Criar controller cadastro administrador** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Não existia nenhuma forma de autenticação.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Danilo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Realizei o Estudo da Biblioteca JInternalFrame e Atualizei os Eventos das Chamadas das Telas.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Atualizar as Telas Para JInternalFrame** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Alexandre** |  |
| **O que foi feito?** |  |
| **O que pretende fazer?** |  |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** |  |

**REUNIÃO III (06/10)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Breno** |  |
| **O que foi feito?** | * **Criação controller cadastro administrador** |
| **O que pretende fazer?** | * **Criar tela visualização administrador** * **Integrar tela visualização Adm ao menu** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Danilo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Todas as Telas Secundárias Atualizadas Para JInternalFrame.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Tratar Evento de Alteração dos Dados** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Alexandre** |  |
| **O que foi feito?** |  |
| **O que pretende fazer?** |  |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** |  |

**REUNIÃO IV (07/10)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Breno** |  |
| **O que foi feito?** | * **Criação tela de visualização do Adm** * **Tela visualização adm integrada ao Menu** |
| **O que pretende fazer?** | * **Criar controller visualização Adm** * **Resolver/Melhorar o problema da Reunião II (Foi criada a classe Sessao)** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Danilo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Realizei o Tratamentos dos Eventos de Alterações** |
| **O que pretende fazer?** | * **Desenvolver um Método para Busca e Visualização dos Dados.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Alexandre** |  |
| **O que foi feito?** |  |
| **O que pretende fazer?** |  |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** |  |

**REUNIÃO V (08/10)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Breno** |  |
| **O que foi feito?** | * **Controller TelaAdm criado** * **Classe sessão criada** |
| **O que pretende fazer?** | * **Salvamento de dados ao sair** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Danilo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Método de Busca e Visualização foi desenvolvido.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Desenvolver Método para Salvar as Alterações de Cadastro.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Alexandre** |  |
| **O que foi feito?** |  |
| **O que pretende fazer?** |  |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** |  |

**REUNIÃO VI (09/10)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Breno** |  |
| **O que foi feito?** | * **Criado salvamento de dados ao sair** |
| **O que pretende fazer?** | * **Garantia de segurança dos dados** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Danilo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Método para Salvar Alterações de Cadastro Desenvolvido.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Criar Classe ListaCandidatos.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Alexandre** |  |
| **O que foi feito?** |  |
| **O que pretende fazer?** |  |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** |  |

**REUNIÃO VI (10/10)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Breno** |  |
| **O que foi feito?** | * **Garantia de segurança dos dados** |
| **O que pretende fazer?** | * **Caixa de confirmação ao sair** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Danilo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Criação da Classe ListaCandidato.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Integrar ClasseListaCandidatos ao MenuPrincipal.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Alexandre** |  |
| **O que foi feito?** |  |
| **O que pretende fazer?** |  |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** |  |

**REUNIÃO VI (11/10)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Breno** |  |
| **O que foi feito?** | * **Criada caixa de confirmação ao sair** |
| **O que pretende fazer?** | * **Discutir sobre o desenvolvimento da Sprint 5** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Danilo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Integração da Classe ListaCandidato com o MenuPrincipal.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Criar a Visualização da Lista de Candidatos.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Alexandre** |  |
| **O que foi feito?** |  |
| **O que pretende fazer?** |  |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** |  |