**ADOTDOG**

**registro de reuniões Diárias**

**Processo de Desenvolvimento de Software**

**SPRINT 8**

**REUNIÃO I (01/11)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Breno** |  |
| **O que foi feito?** | * **--** |
| **O que pretende fazer?** | * **Atualizar levantamento de Requisitos** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **--** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Danilo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Criação da Classe Sessão** |
| **O que pretende fazer?** | * **Criar a Tela DadosAdm** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

**REUNIÃO II (02/11)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Breno** |  |
| **O que foi feito?** | * **Atualização levantamento de Requisitos** |
| **O que pretende fazer?** | * **Atualizar Caso de uso** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Danilo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Criação da Tela DadosAdm** |
| **O que pretende fazer?** | * **Tratar eventos da busca e alteração dos Dados do Administrador** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

**REUNIÃO III (03/11)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Breno** |  |
| **O que foi feito?** | * **Atualização Caso de uso** |
| **O que pretende fazer?** | * **Atualizar Classes View** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Danilo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Tratamento dos eventos de vusca e alteração na Tela DadosAdm.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Mesclar Model(Sessão) e View(DadosAdm) e Tratar evento de Conta no Menu Principal.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

**REUNIÃO IV (04/11)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Breno** |  |
| **O que foi feito?** | * **Atualização Classes View** |
| **O que pretende fazer?** | * **Atualizar Classes Model** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Danilo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Mesclagem do model e view, e tratamento dos eventos no menu principal.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Modificar a Tela de Visualização de todos os dados da Adoção.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

**REUNIÃO V (05/11)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Breno** |  |
| **O que foi feito?** | * **Atualização Classes Model** |
| **O que pretende fazer?** | * **Atualizar Classes Controller** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Danilo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Modificação na Tela Detalhe Adoção** |
| **O que pretende fazer?** | * **Modificar o cadastro do administrador implementando novos atributos que são necessários.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

**REUNIÃO VI (06/11)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Breno** |  |
| **O que foi feito?** | * **Atualização Classes Controller** |
| **O que pretende fazer?** | * **Atualizar Relacionamentos entre Classes** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Danilo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Alterações no cadastro do Administrador** |
| **O que pretende fazer?** | * **Terminar a Modificação no cadastro dos Administradores** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

**REUNIÃO VII (07/11)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Breno** |  |
| **O que foi feito?** | * **Atualização Relacionamentos entre Classes** |
| **O que pretende fazer?** | * **Retrospectiva** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Danilo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Cadastro do Administrador Alterado.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Corrigir o Bug de Alteração de Dados dos Candidatos.** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |

**REUNIÃO VII (08/11)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Breno** |  |
| **O que foi feito?** |  |
| **O que pretende fazer?** |  |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante: Danilo** |  |
| **O que foi feito?** | * **Correção do Bug de Alteração de Dados dos Candidatos.** |
| **O que pretende fazer?** | * **Corrigir o Bug de Visualização dos Candidatos e Adoções** |
| **Quais as dificuldades Encontradas?** | * **Nenhuma.** |