## Slide 1
ADOÇÃO UAST
Artefatos e Atividades
Processo de Desenvolvimentos Software

## Slide 2
Artefato #1: Product Backlog

## Slide 3
Artefato #1: Product Backlog

## Slide 4
Artefato #1: Product Backlog

## Slide 5
Artefato #1: Product Backlog

## Slide 6
Artefato #2: Sprint Backlog

## Slide 7
Artefato #3: Gráfico Burndown

## Slide 8
Atividade #1: Reuniões Diárias
O que foi feito desde a nossa última reunião diária.
O que eu pretendo realizar entre hoje e nossa próxima Reunião Diária.
O que (se houver) está impedindo o meu progresso.

## Slide 9
Atividade #2: Retrospectiva
O que foi bem
A equipe conseguiu seguir a carga horária diária de acordo com as horas propostas pela Sprint BurnDown.
O que não foi tão bem
A equipe teve dificuldade com o controle de versões do sistema, onde ficou impossibilitado o compartilhamento do código entre a equipe.
Melhoras
A equipe busca trabalhar com tarefas menores que possibilitem o compartilhamento do código rapidamente, com isso evitar erros de mesclagem no controle de versões.