Processo de Desenvolvimentos Software
Adoção UAST
Artefatos e Atividades

---
Artefato #1: Product Backlog
Artefato #1: Product Backlog

---
Artefato #2: Sprint Backlog
Artefato #2: Sprint Backlog

---
Artefato #3: Gráfico Burndown
Artefato #3: Gráfico Burndown

---
Atividade #1: Reuniões Diárias  (repositório)
Atividade #1: Reuniões Diárias
- O que foi feito desde a nossa última reunião diária.
- O que eu pretendo realizar entre hoje e nossa próxima Reunião Diária.
- O que (se houver) está impedindo o meu progresso.
Reunião I - 14/09/2016
Reunião II - 15/09/2016
Reunião III - 16/09/2016
Reunião IV - 17/09/2016

---
Atividade #2: Retrospectiva
Atividade #2: Retrospectiva
O que foi bem
- Todas as tarefas definidas na reunião de planejamento foram atingidas.
- Bom relacionamento e comprometimento dos membros da equipe.
O que não foi tão bem
- Dificuldades de comunicação (Team geograficamente disperso).
        -Dificuldades na visualisação inicialmente das informações neces
- Ferramentas de modelagem (Hydra - feature model) e framework (ScrumHalf) limitados.
- Gerenciamento do tempo ineficiente.
Melhoras
- Estabelecer estratégias para o melhor gerenciamento da comunicação e de tempo do Team, afim de remover dificuldades.