ADOÇÃO UAST
registro de reuniões Diárias
Processo de Desenvolvimento de Software

SPRINT 1
REUNIÃO I (14/09)

Participante: Breno
O que foi feito?	Foi definido a função de cada participante
O que pretende fazer?	Planejar e discutir a ideia e o desenvolvimento do software.
Quais as dificuldades Encontradas?	Nenhuma

Participante: Danilo
O que foi feito?	Foi definido a função de cada participante.
O que pretende fazer?	Planejar e discutir a ideia e o desenvolvimento do software.
Quais as dificuldades Encontradas?	Nenhuma

Participante: Alexandre
O que foi feito?	Foi definido a função de cada participante.
O que pretende fazer?	Planejar e discutir a ideia e o desenvolvimento do software.
Quais as dificuldades Encontradas?	Nenhuma

REUNIÃO II (15/09)

Participante: Breno
O que foi feito?	Foi realizado o agrupamento e definições das idéias.
O que pretende fazer?	Análise e Levantamento de Requisitos
Quais as dificuldades Encontradas?	Abstração dos dados

Participante: Danilo
O que foi feito?	Foi realizado o agrupamento e definições das ideias.
O que pretende fazer?	Análise e Levantamento de Requisitos.·
Quais as dificuldades Encontradas?	Abstração dos dados

Participante: Alexandre
O que foi feito?	Foi realizado o agrupamento e definições das ideias.·
O que pretende fazer?	Análise e Levantamento de Requisitos.
Quais as dificuldades Encontradas?	Abstração dos dados

REUNIÃO III (16/09)

Participante: Breno
O que foi feito?	Análise e Levantamento dos Requisitos
O que pretende fazer?	Documentação do Levantamento de Requisitos.
Quais as dificuldades Encontradas?	Nenhuma

Participante: Danilo
O que foi feito?	Análise e Levantamento dos Requisitos.
O que pretende fazer?	Documentação do Levantamento de Requisitos.
Quais as dificuldades Encontradas?	Nenhuma

Participante: Alexandre
O que foi feito?	Análise e Levantamento dos Requisitos.
O que pretende fazer?	Documentação do Levantamento de Requisitos.
Quais as dificuldades Encontradas?	Nenhuma

REUNIÃO IV (17/09)

Participante: Breno
O que foi feito?	Deu-se inicio à Documentação do Levantamento de Requisitos em primeira visão.
O que pretende fazer?	Iniciar a criação do diagrama de caso de uso
Quais as dificuldades Encontradas?	Ausência de Informações essenciais.

Participante: Danilo
O que foi feito?	Deu-se inicio à Documentação do Levantamento de Requisitos em primeira visão.
O que pretende fazer?	Iniciar a criação do diagrama de caso de uso.
Quais as dificuldades Encontradas?	Ausência de Informações essenciais.

Participante: Alexandre
O que foi feito?	Atualização do Documento de requisitos·
O que pretende fazer?	Iniciar a criação do diagrama de caso de uso.
Quais as dificuldades Encontradas?	Ausência de informações essenciais.

REUNIÃO V (18/09)

Participante: Breno
O que foi feito?	Diagrama de caso de uso.
O que pretende fazer?	Iniciar o Diagrama de classe.
Quais as dificuldades Encontradas?	Nenhuma

Participante: Danilo
O que foi feito?	Diagrama de caso de uso.
O que pretende fazer?	Iniciar o Diagrama de classe.
Quais as dificuldades Encontradas?	Nenhuma

Participante: Alexandre
O que foi feito?	Diagrama de caso de uso.·
O que pretende fazer?	Iniciar o Diagrama de classe.
Quais as dificuldades Encontradas?	Nenhuma

REUNIÃO VI (19/09)

Participante: Breno
O que foi feito?	Diagrama de Classe.
O que pretende fazer?	Atualização dos Documentos da Sprint-1 e do Product Backlog.
Quais as dificuldades Encontradas?	Nenhuma

Participante: Danilo
O que foi feito?	Diagrama de Classe
O que pretende fazer?	Atualização dos Documentos da Sprint-1 e do Product Backlog.
Quais as dificuldades Encontradas?	Nenhuma

Participante: Alexandre
O que foi feito?	Diagrama de Classe.
O que pretende fazer?	Atualização dos Documentos da Sprint-1 e do Product Backlog.1·
Quais as dificuldades Encontradas?	Nenhuma

REUNIÃO VII (20/09)

Participante: Breno
O que foi feito?	Atualizou-se a documentação da Sprint-1 e do Product Backlog.
O que pretende fazer?	Revisão e análise do processo da Sprint-1.
Quais as dificuldades Encontradas?	Nenhuma.

Participante: Danilo
O que foi feito?	Atualizou-se a documentação da Sprint-1 e do Product Backlog.
O que pretende fazer?	Revisão e análise do processo da Sprint-1.·
Quais as dificuldades Encontradas?	Nenhuma.

Participante: Alexandre
O que foi feito?	Atualizou-se a Documentação da Sprint-1 e do Product Backlog.·
O que pretende fazer?	Revisão e análise do processo da Sprint-1.
Quais as dificuldades Encontradas?	Nenhuma