## Slide 1
ADOT DOG
Artefatos e Atividades
Processo de Desenvolvimentos Software

## Slide 2
Artefato #1: Product Backlog

## Slide 3
Artefato #1: Product Backlog

## Slide 4
Artefato #1: Product Backlog

## Slide 5
Artefato #1: Product Backlog

## Slide 6
Artefato #1: Product Backlog

## Slide 7
Artefato #2: Sprint Backlog

## Slide 8
Artefato #3: Gráfico Burndown

## Slide 9
Atividade #2: Retrospectiva
O que foi bem
A equipe não teve muita dificuldade e desenvolveu a Sprint de forma entrosada e com boa comunicação, como também buscamos verificar com atenção os processos pra encontrar bugs.
O que não foi tão bem
Parte da Sprint teve foco em manipulação de arquivos, como tínhamos pouca experiência atrasou um pouco na implementação.
Melhoras
Buscar continuar/aumentar o ritmo de desenvolvimento que a equipe está, e rever o sistema por completo para investigar se há ausência de requisitos.